Convocatoria pública de Licitación N.º 004/2026

Contratación de servicios de consultoría para la evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas, basada, entre otros, en estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), organismo internacional con sede en Asa Norte, Brasilia-DF, Brasil, Código Postal 70.750-521, anuncia que el día 09 de octubre de 2026, a las 15:00 horas (hora de Brasilia), publica el presente Pliego de Licitación. El criterio de adjudicación será el de Mejor Propuesta Técnica, Económica y Gastos de administración, bajo la modalidad de precio fijo. El proceso se regirá por el Procedimiento de Contratación de la OTCA en su versión vigente y, complementariamente y por analogía, tomando como referencia el Instrumento Administrativo y Financiero (IAF), así como por las demás condiciones y especificaciones contenidas en este Pliego de Licitación y sus anexos.

Detalles de la Licitación:

- Fecha de Apertura: 26 de octubre de 2026

- Horario: 09:00 (hora de Brasilia)

- Modalidad: Licitación Pública según Mejor Propuesta Técnica, Económica y Gastos de administración, bajo la modalidad de precio fijo.

- Instrucciones Generales para los Licitantes

  - Objetivo de la licitación

## Contratación de servicios de consultoría para la evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas, basada, entre otros, en estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos, cuyos objetivos están listados en el Anexo 1 – Términos de Referencia, parte integrante del presente Pliego.

  - Condiciones para la participación

## Podrá participar en la licitación cualquier institución/empresa/instituto acreditado/ registrado en su país, con experiencia profesional relevante de al menos tres (3) proyectos completados durante los últimos diez (10) años en los campos de recursos hídricos, ciencias ambientales, ciencias de la tierra u otras áreas relacionadas, y con capacidad legal para contratar con organismos internacionales.

  - Entrega de las propuestas

## Las instituciones/empresas interesadas en proporcionar los servicios descritos en las especificaciones, presentadas en el Anexo 1, parte integrante del presente Pliego, deberán presentar sus ofertas en tres archivos o carpetas separados y debidamente identificados, como sigue: (a) archivo con los documentos de habilitación jurídica y fiscal; (b) archivo con los documentos de habilitación técnica; y (c) archivo con la oferta financiera. El archivo o carpeta con los documentos de habilitación jurídica y fiscal, así como el de habilitación técnica, no deberá contener ninguna información financiera.

## El paquete de archivos o carpetas deberá ser enviado al correo electrónico: projectosaa@otca.org y el asunto debe ser identificado como: “Licitación Nro. 004/2026: Contratación de servicios de consultoría para la evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas – Proyecto SAA”.

## Las ofertas deberán ser presentadas hasta el día 23 de octubre de 2026 a las 18:00 (hora de Brasilia). Para efectos de entrega puntual se considerará únicamente la fecha y hora de recepción del correo electrónico. Después de la recepción de la propuesta, la SP/OTCA responderá el correo con la confirmación de recepción.

  - Validez de las ofertas

## El plazo de validez de las ofertas debe ser de 90 días calendario, a partir del día siguiente al cierre del plazo de presentación de propuestas.

  - Solicitud de información adicional

## Los interesados podrán solicitar información adicional relativa al Pliego de Licitación y a las Especificaciones Técnicas. Las consultas deberán hacerse por escrito hasta el 15 de octubre de 2026 al correo electrónico projectosaa@otca.org, con el asunto: Licitación Nro. 004/2026: Contratación de servicios de consultoría para la evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas – Proyecto SAA”.

- Contenido de las propuestas

Cada archivo o carpeta digital deberá contener el documento original con firma electrónica.

  - Archivo o carpeta 1: Documentos de habilitación jurídica y fiscal

## Los documentos “originales” escaneados relativos a la habilitación jurídica y fiscal de la entidad/empresa deberán ser presentados en original o en copia autenticada en notaría del país correspondiente. La carta de presentación de la entidad/empresa deberá estar debidamente firmada por el representante legal o por apoderado. En caso de ser firmada por apoderado, será necesario presentar el instrumento de poder.

## El archivo o carpeta con los documentos requeridos para la habilitación jurídica y fiscal, financiera y técnica deberá contener:

- Carta de presentación del licitante;

- Acto constitutivo, Estatuto o Contrato Social y sus modificaciones vigentes debidamente registrado en el órgano competente, tratándose de Sociedad Comercial, y, en el caso de Sociedad por Acciones, acompañado del Acta de elección de sus Administradores;

- Decreto de autorización debidamente archivado, en el caso de empresa o sociedad extranjera en funcionamiento en el país, y acto de registro o autorización para funcionamiento expedido por el órgano competente, cuando la actividad así lo requiera;

- Prueba de inscripción en el Registro Nacional (según normativa de cada país);

- Prueba de regularidad ante Hacienda Federal, Estatal y Municipal, cuando sea aplicable, del domicilio o sede del licitante u otra equivalente conforme a la ley, emitidos con menos de 90 días;

- Prueba de regularidad con la Seguridad Social, demostrando cumplimiento de las obligaciones sociales legalmente establecidas, emitidos con menos de 90 días;

- Certificados de Regularidad Fiscal Laboral o su análogo según normativa de cada país, emitidos con menos de 90 días;

- Certificado negativo de quiebra, emitido por los distribuidores de la sede del licitante, con emisión no superior a 90 días a la fecha de presentación de propuestas;

- Se aceptarán certificados positivos con efecto de negativos.

  - Archivo o carpeta 2: Documentos de habilitación técnica

## a) El licitante deberá presentar declaración(es), certificado(s), constancia(s), contratos acompañados de documentos de conformidad expedida(s) por persona(s) jurídica(s) de derecho público o privado, que certifique(n) que el licitante ha prestado a la(s) declarante(s) productos y servicios compatibles con el objeto de esta licitación, conforme al Anexo 1 de este Pliego.

## a1) Las declaraciones, certificados o constancias mencionadas en el inciso ‘a’ deberán permitir verificar, como mínimo, la identificación del proyecto, la entidad contratante, el objeto y alcance de los servicios, el periodo de ejecución y la finalización satisfactoria de los servicios. Deben ser presentadas en papel membretado de, al menos, 3 (tres) proyectos diferentes completados, firmadas y con teléfono de contacto de los representantes de los respectivos declarantes.

## a2) El licitante deberá acreditar la ejecución satisfactoria de al menos tres (3) proyectos completados durante los últimos diez (10) años, relacionados con recursos hídricos, aguas subterráneas, hidrología, hidrogeología, evaluación ambiental u otros campos relacionados con el agua.

## b) El licitante deberá presentar un equipo técnico con formación y experiencia adecuadas al objeto de la consultoría, en la fecha prevista para la entrega de los Documentos de Habilitación y de las Propuestas Técnica y de Precios, con profesionales con formación académica de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo 1 de este Pliego.

## b1) La adecuación de la formación y experiencia profesional al objeto de la contratación deberá ser demostrada por el licitante mediante los respectivos currículos vitae y la documentación de respaldo que corresponda, para evaluación de la Comisión Especial de Contratación y, en caso de duda, del área técnica vinculada a la licitación.

## b2) El profesional propuesto como Coordinador/Líder del equipo, indicado por el licitante, deberá asumir la coordinación de la ejecución de los servicios objeto de la licitación. Su sustitución durante la ejecución del contrato solo podrá realizarse previa aprobación del contratante y por un profesional de experiencia equivalente o superior al originalmente propuesto.

## b3) Los responsables técnicos y/o miembros del equipo técnico base deberán estar vinculados al licitante en la fecha prevista para la entrega de la propuesta. Para efectos de este Término de Referencia, se entenderá como tal: administradores o directores, empleados, prestadores de servicios con contrato escrito, o mediante otro instrumento que permita demostrar de manera suficiente su compromiso y disponibilidad para participar en la ejecución de la consultoría, en caso de que el licitante resulte adjudicado.

  - Archivo o carpeta 3: Propuesta Económica y Gastos de administración

## La propuesta financiera deberá presentarse con la composición de costos y formación de precios de los servicios a ser prestados, incluyendo todos sus ciclos y contemplando todos los gastos, tales como: costos directos e indirectos, impuestos aplicables, tasa administrativa, servicios, cargas sociales, laborales, seguros, capacitación, viajes, hospedajes, transporte y/u otros necesarios para el cumplimiento integral de los objetivos y productos esperados, los cuales serán considerados incluidos, independientemente de declaración expresa del licitante.

- Descalificación

Será descalificada la propuesta que no cumpla con lo dispuesto en esta Convocatoria Pública, que contradiga cualquier disposición legal vigente o que indique valores incompatibles con el precio de mercado, ya sea por exceso o por ser manifiestamente inviables.

- Procesamiento y evaluación

Para la evaluación de las propuestas, la SP/OTCA constituirá una Comisión de Licitación que procederá con las evaluaciones correspondientes a la habilitación dentro del plazo de validez de las ofertas. Todos los archivos o carpetas referentes a la habilitación jurídica y fiscal serán abiertos al mismo tiempo, siendo el orden de apertura por licitante definido aleatoriamente. La Comisión procederá de la misma forma con los documentos de habilitación técnica y propuesta financiera.

La Comisión verificará si todos los licitantes presentaron la documentación requerida para la calificación. La apertura de los documentos de habilitación técnica y de las propuestas financieras se hará únicamente para los licitantes que hayan sido habilitados en los aspectos jurídicos y fiscales. La SP/OTCA devolverá las propuestas financieras de los licitantes no habilitados en la primera etapa.

Los errores materiales irrelevantes podrán ser corregidos mediante acto fundamentado de la Comisión de Licitación.

La Comisión de Licitación podrá, hasta la firma del contrato, excluir a un licitante, de manera fundamentada, si toma conocimiento de algún hecho o circunstancia, anterior o posterior al fallo de la licitación, que revele idoneidad o falta de capacidad técnica o financiera.

Será considerada ganadora la propuesta del licitante que, habiendo cumplido todas las condiciones de esta LICITACIÓN PÚBLICA, obtenga la mayor calificación. Los demás licitantes habilitados serán clasificados en orden descendente de calificación.

En caso de empate, los criterios de desempate serán los siguientes, en orden:

1º 	Mayor puntuación en la Propuesta Técnica, Económica y Gastos de administración;

2º 	Menor precio;

3º 	Empresa mejor puntuada en el ítem de Calificación Técnica del Equipo, Experiencia General y Experiencia Especifica;

4º 	Sorteo en sesión pública.

Los licitantes que no presenten cualquiera de los documentos exigidos para la habilitación en esta licitación, o que los presenten en desacuerdo con lo establecido en este Pliego, serán inhabilitados.

Serán descalificadas las propuestas con aspectos técnicos u operativos no especificados en este Pliego o en su Término de Referencia; los licitantes deberán ceñirse a los términos descritos en las especificaciones de productos y servicios solicitados.

Si algún licitante no resulta habilitado en los aspectos jurídicos y fiscales, la Administración de la SP/OTCA podrá, a su exclusivo criterio, fijar un plazo de 06 (seis) días hábiles para la presentación de los documentos faltantes. Una vez subsanadas las causas de descalificación o inhabilitación, el proceso se retomará.

Concluido el proceso de evaluación de propuestas, la SP/OTCA informará al licitante seleccionado sobre el resultado, iniciándose la negociación del contrato. Finalizada la negociación, la SP/OTCA informará a los demás licitantes el resultado del proceso de evaluación.

- Firma del Contrato

El plazo para que el licitante ganador firme el contrato será de 10 (diez) días hábiles después de la notificación de selección de la propuesta realizada por la SP/OTCA.

- Duración del contrato

El contrato a ser firmado tendrá vigencia hasta 09 meses después de la firma del contrato.

- Condiciones de pago

Los pagos debidos por los servicios prestados por la entidad/empresa contratada se realizarán conforme especificado en los documentos de habilitación técnica según el cronograma de pagos según lo expresado en los TdRs.

- Cancelación del proceso de licitación

La licitación podrá ser declarada desierta en los siguientes casos:

- Se hayan recibido menos de 3 (tres) propuestas;

- Ningún licitante haya sido habilitado;

- Exista evidencia de ofertas con precios muy por debajo del mercado o de descuentos muy por encima de los practicados en el mercado.

En caso de cancelación del proceso, la SP/OTCA informará a los licitantes sin necesidad de justificar los motivos. Los licitantes no tendrán derecho a compensación alguna.

En caso de rescisión del contrato correspondiente, la empresa contratada recibirá únicamente el pago por los servicios efectivamente prestados a la SP/OTCA.

ANEXO 1 – TÉRMINOS DE REFERENCIA

LICITACION N.º 00X/2026

Proyecto

Hacia una mejor comprensión de los Sistemas Acuíferos Amazónicos para su protección y gestión sostenible

GEF ID 11108

Componente 1

Términos de Referencia (TdR)

Resultado 1.1.1: Una evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas, basada, entre otros, en estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos.

Proyecto No.: GEF ID 11108

Agencia Financiadora: BID-PNUMA

Agencia Ejecutora: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Resultado 1.1.1: Una evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas basada, entre otros, en estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos

- ANTECEDENTES

El proyecto “Hacia una mejor comprensión de los Sistemas Acuíferos Amazónicos para su protección y gestión sostenible”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF ID 11108), ejecutado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como organismos ejecutores.

Bajo gran parte de la cuenca amazónica se encuentran los Sistemas Acuíferos Amazónicos (SAA). Si bien se presume que subyacen a partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, su extensión y dinámica reales no se comprenden bien, y se prevé que podrían extenderse mucho más de lo que se conoce actualmente. La demanda de agua potable ha aumentado en la cuenca amazónica y, a pesar del gran volumen de agua superficial en la región, todos los países utilizan ampliamente las aguas subterráneas como fuente alternativa de agua potable. Las aguas subterráneas en la Cuenca Amazónica desempeñan un papel fundamental en los ciclos hidrológicos y ecológicos e influye considerablemente en los ecosistemas de la selva tropical y la variabilidad climática, especialmente durante la estación seca, donde la comprensión de las interacciones entre el agua superficial y subterránea es crucial. Las aguas subterráneas se ven amenazada localmente por cambios globales como el cambio climático y los eventos extremos que afectan los niveles de los acuíferos, la recarga y los cambios en los regímenes de agua subterránea, así como por las actividades antropogénicas que afectan la calidad del agua de los acuíferos. Los cambios globales, combinados con el crecimiento demográfico y de las actividades económicas y la aparición de enfermedades (Covid-19), aumentan la dependencia del suministro de agua subterránea, lo que exige una estrategia de gestión sostenible y transfronteriza.

El proyecto busca abordar cuatro barreras: 1) el conocimiento insuficiente de los acuíferos transfronterizos: los límites, el comportamiento hidráulico y las interconexiones entre las formaciones geológicas regionales, entre los flujos de aguas superficiales y subterráneas y los peligros potenciales para las aguas subterráneas se comprenden limitadamente, 2) la falta de acuerdos para la gobernanza compartida de las aguas subterráneas: hay una brecha en los diferentes marcos políticos, legales, regulatorios e institucionales entre los países para la gestión de los sistemas de aguas subterráneas, así como la falta de comprensión de la importancia de la cooperación para abordar los desafíos que afectan a los SAA, 3) la falta de una estrategia de protección común: los países han avanzado en la protección de las aguas subterráneas a través de estrategias nacionales, planes, proyectos y estudios técnicos, pero hasta ahora, no existe una estrategia común que esté coordinada entre esos países a escala de los SAA, y 4) la falta de conciencia pública relacionada con la protección y el uso sostenible de los SAA: hay una apreciación limitada de los múltiples servicios que los SAA proporcionan en todos los niveles (ecosistemas, sociedad, comunidad científica, etc.).

Para abordar estas cuatro barreras, el proyecto incluye cinco (5) componentes:

Componente 1: Consolidación y ampliación del conocimiento actual sobre el funcionamiento y las amenazas que enfrentan los Sistemas Acuíferos Amazónicos (SAA). Este componente incluye 5 resultados.

Componente 2: Hacia un sistema de gestión multinivel para el SAA. Este componente incluye 4 resultados.

Componente 3: Proyectos piloto para la mejora de la gestión transfronteriza de aguas subterráneas. Este componente incluye 8 proyectos piloto (Anexo 2).

Componente 4: Desarrollo de un Programa de Acción Estratégica para la SAA, incluyendo el plan de acción del país. Este componente incluye 3 resultados.

Componente 5: Fortalecimiento de la capacidad institucional, transversalización de la perspectiva de género, comunicación y sensibilización sobre el SAA. Este componente incluye 4 resultados.

- JUSTIFICACIÓN Y TEORÍA DEL CAMBIO

Debido a la contaminación de las aguas superficiales, tanto natural como provocada por el ser humano, se ha convertido en la única fuente de agua de calidad aceptable para muchos pueblos indígenas y comunidades locales que viven en zonas ribereñas. Las aguas subterráneas también son esenciales para la seguridad alimentaria, ya que se utiliza para el riego agrícola y el suministro de agua para la industria.

Los países de la cuenca amazónica tienen una gran responsabilidad en la protección de los sistemas de aguas subterráneas que contribuyen a los flujos en toda la cuenca, desempeñan un papel fundamental en los ciclos hidrológicos y ecológicos, y constituyen un recurso estratégico para la humanidad. Sin embargo, la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo de infraestructuras a gran escala, la deforestación, la minería ilegal y otras presiones amenazan los bosques, los recursos hídricos y las comunidades de la región.

El Proyecto de Sistemas Acuíferos Amazónicos (SAA) se creó para fortalecer los marcos nacionales y regionales de protección y uso sostenible de los sistemas acuíferos amazónicos. Esto se logrará mediante el fomento del diálogo y la celebración de acuerdos para coordinar acciones, armonizar enfoques e intercambiar información; establecer y mantener redes de monitoreo de aguas subterráneas; actualizar periódicamente los mapas de peligros, vulnerabilidad y riesgos; mejorar la gestión de las aguas subterráneas; y elaborar recomendaciones para la asignación y protección de las aguas subterráneas de acuerdo con las prioridades de cada país.

Sin una evaluación adecuada y actualizada de las características de los Sistemas Acuíferos Amazónicos (SAA) para fundamentar estrategias sostenibles para su uso y gestión, y sin marcos jurídicos, regulatorios e institucionales apropiados para las aguas subterráneas, los objetivos de desarrollo socioeconómico mundial, incluidas las metas 6.4 y 6.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguirán estando fuera de alcance. Además, la degradación de los recursos hídricos y los acuíferos corre el riesgo de volverse irreversible. Este problema es particularmente urgente porque, en los últimos años, la contribución de las aguas subterráneas a los ecosistemas acuáticos se ha vuelto cada vez más importante durante los períodos recurrentes de sequía en la Cuenca Amazónica.

Por lo tanto, la sostenibilidad a largo plazo de los recursos hídricos y la salud de los ecosistemas en la cuenca amazónica solo se puede lograr mediante una comprensión adecuada y compartida de las aguas subterráneas regionales, sus características y las amenazas que enfrentan en múltiples escalas y entre los principales actores involucrados. También requerirá el establecimiento de un marco de cooperación multinivel para estos Sistemas Acuíferos Transfronterizos Amazónicos —entre los más grandes del mundo— para garantizar la seguridad hídrica de las poblaciones que dependen de ellos y proteger los sistemas ecohidrológicos amazónicos y los medios de subsistencia asociados.

Para formular recomendaciones sobre gobernanza y arreglos institucionales (Libro Blanco, Componente 2), y para desarrollar el Análisis Diagnóstico Transfronterizo (ADT, Componente 1), es necesario elaborar estudios científicos detallados que utilicen metodologías de vanguardia, desde la teledetección y las mediciones de campo in situ hasta la modelización matemática de los procesos de las aguas subterráneas.

Esta consultoría es oportuna y esencial, ya que sus evidencias y recomendaciones son necesarias para desarrollar actividades basadas en la ciencia y para proporcionar orientación para el desarrollo de la TDA.

- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

III.1. Objetivo general

Proporcionar una revisión, evaluación e interpretación del estado del arte de los recursos hídricos subterráneos del Sistema Acuífero Amazónico (SAA), basándose, entre otros aspectos, en estudios geológicos, geofísicos, hidrodinámicos, hidroquímicos e hidrogeológicos. La revisión incluye publicaciones revisadas por pares, literatura gris y datos e información nacionales y regionales de los países y otras partes interesadas sobre los procesos hídricos subterráneos, las actividades de monitoreo y sus protocolos, con el fin de establecer una base científica y técnica sólida para la caracterización del SAA, la identificación de brechas de conocimiento y monitoreo, y la definición de prioridades de investigación y monitoreo.

III.2. Objetivos específicos

- Elaborar un plan de trabajo detallado que defina la metodología, el cronograma, los recursos, los requisitos de información, la coordinación entre países y las interrelaciones entre los productos para lograr los objetivos de esta consultoría.

- Realizar una revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la caracterización física de los SAA, e identificar brechas y oportunidades (Actividad 1.1.1.1).

- Realizar una revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, incluidos los procesos atmosféricos y de la superficie terrestre en condiciones de cambio climático, e identificar brechas y oportunidades (Actividad 1.1.1.2).

- Realizar una revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los esfuerzos de monitoreo existentes mediciones in-situ y en teledetección con estimación del almacenamiento de agua, nivel freático, extracción, deformación de la superficie, entre otros parámetros, e identificación de brechas y oportunidades (Actividad 1.1.1.3).

- Realizar una revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los procesos de aguas subterráneas a la escala que abarca los sitios piloto (mediante técnicas de refinamiento de escala (downscaling) aplicadas a la teledetección) y descripción de las brechas y oportunidades (Actividad 1.1.1.4).

- INFORMES Y PRODUCTOS PREVISTOS

IV.1. Componente 1, Resultado 1.1.1

Componente 1: El Componente 1 desarrolla estudios científicos utilizando metodologías basadas en mediciones in situ y teledetección, considerando cambios globales (climáticos y antropogénicos), escenarios de desarrollo socioeconómico y modelos globales (atmosféricos, superficiales y de aguas subterráneas) para comprender mejor no solo los procesos del SAA, sino también las principales amenazas. Por ejemplo, basándose en la caracterización física y los peligros antropogénicos, se identificarán zonas prioritarias (en términos de vulnerabilidad, protección, importancia de los datos, peligro potencial desconocido para el acuífero, etc.) para desarrollar mediciones de campo in situ que contribuyan a la comprensión de los SAA. Cinco características principales que complementan el Componente 1 son: 1) la provisión de capacitación continua y desarrollo de capacidades a los países y OTCA con enfoque en la transversalización de género, donde se organizará una certificación en Sistemas Acuíferos Amazónicos, conocimiento de aguas subterráneas y gobernanza, 2) la provisión de productos de comunicación basados en la ciencia, visualización y herramientas/modelos de apoyo a la toma de decisiones, 3) el desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana que proporcionarán participación y concientización a las comunidades locales y compartirán productos educativos/comunicativos, 4) el desarrollo de evidencia científica a través de publicaciones revisadas por pares, y 5) el desarrollo de un TDA (Análisis Diagnóstico Transfronterizo).

Resultado 1.1.1: Evaluación del estado actual de los recursos hídricos subterráneos, basada, entre otros aspectos, en estudios geológicos, geofísicos, hidrodinámicos, hidroquímicos e hidrogeológicos. Se revisarán, evaluarán e interpretarán los estudios existentes para desarrollar una base científica y técnica sólida que permita determinar las características principales de los SAA, incluyendo los esfuerzos de monitoreo in situ y mediante teledetección. Se identificarán y delimitarán las brechas en el conocimiento científico, los estudios y la información disponible, así como las oportunidades para futuras investigaciones.

Se prevé que se lleven a cabo las siguientes actividades:

    - Actividad 1.1.1.1: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la caracterización física del SAA, brechas y oportunidades. Esta actividad evaluará el estado del conocimiento científico actual mediante estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos. Se identificarán las brechas y las oportunidades para la investigación.

    - Actividad 1.1.1.2: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, incluyendo procesos atmosféricos en el contexto de procesos de la superficie terrestre bajo condiciones de cambio climático, y descripción de brechas y oportunidades. Esta actividad incluirá procesos atmosféricos como los ríos voladores de la selva amazónica (un factor importante que modula los patrones de precipitación) en el contexto de procesos de la superficie terrestre y condiciones de cambio climático.

    - Actividad 1.1.1.3: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los esfuerzos de monitoreo existentes basados en mediciones in situ y teledetección, con estimación del almacenamiento de agua, nivel freático, extracción, deformación superficial, entre otros parámetros, y descripción de brechas y oportunidades. Inventario de la infraestructura y los datos de monitoreo en curso (dominio del acuífero, identificación de recarga y descarga del acuífero, litología y tipo de suelo, porosidad, permeabilidad, transmisividad y conductividad vertical, dirección del flujo, pH, salinidad, entre otros). Se realizará un análisis basado en teledetección para estimar el almacenamiento de agua subterránea, anomalías en el almacenamiento de agua subterránea, tendencias y variaciones estacionales, así como cambios debidos a las etapas hidrológicas.

    - Actividad 1.1.1.4: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los procesos de aguas subterráneas a la escala que abarca los sitios piloto (técnicas de refinamiento de escala – downscaling- en teledetección), e identificación de brechas y oportunidades. El análisis basado en teledetección de la Actividad 1.1.1.3 será refinado desde los SAA hasta la escala de los sitios piloto.

IV.2. Productos y resultados esperados (en formato PDF y documentos editables)

PRODUCTO 1: Plan de trabajo que incluye el cronograma y una descripción detallada de la metodología, junto con los recursos que se utilizarán para lograr el objetivo contratado. La consultora presentará el plan de trabajo en formato de informe, detallando la metodología necesaria para alcanzar los objetivos generales y específicos (de todos los productos) de estos Términos de Referencia. La metodología deberá abarcar todos los objetivos generales y específicos de estos Términos de Referencia y no deberá modificar, reducir, reinterpretar ni excluir ningún requisito contractual.

El informe relativo a este producto deberá incluir, como mínimo:

  - Metodología para inventariar, revisar, interpretar y armonizar la información nacional y regional relativa a los productos (que abarca el Resultado 1.1.1).

  - Metodología detallada para los productos solicitados a nivel regional y nacional, incluyendo la estandarización e integración de la información y cómo se interrelacionan, de manera que se pueda elaborar una hoja de ruta para la TDA.

  - Cronograma detallado de actividades (informes), incluyendo un plan de reuniones con los países (si es posible, especificar las posibles solicitudes de información). Todos los productos requieren un taller de validación con los países miembros. Los informes (en inglés y español) deben enviarse a los países con al menos dos semanas de anticipación; por lo tanto, la planificación de las reuniones con los países para cada producto debe diseñarse cuidadosamente.

Notas:

- Los productos de colaboraciones en curso (Agencia Espacial Europea, Organismo Internacional de Energía Atómica, Instituto Nacional Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible – IRD, entre otros) se compartirán con los consultores.

- Datos e información de los países: el plan de trabajo y los productos derivados deben incluir la interacción con los ocho países miembros de la OTCA a través de la UCP. Los datos nacionales, los mapas y las interpretaciones deben coordinarse con los expertos o puntos focales designados oficialmente para cada país, o bien, ser revisados por ellos. Asimismo, se debe documentar cualquier información faltante o diferencias técnicas sin resolver.

PRODUCTO 2: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la caracterización física del SAA, e identificación de brechas en el conocimiento científico, los estudios y la información existentes, así como oportunidades para futuras investigaciones. Esta actividad evaluará el estado del conocimiento científico actual basado en estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos.

- El informe relativo a este producto deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:

  - Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte: evaluación integral del conocimiento científico (publicaciones revisadas por pares) y técnico actual del SAA utilizando publicaciones revisadas por pares, literatura gris e información nacional y regional como fuentes, abarcando estudios y datos geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos.

  - Base de datos hidrogeológica integrada e inventario de conocimientos: compilación georreferenciada, estandarización y armonización de datos y estudios geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, de aguas subterráneas, hidroquímicos, isotópicos e hidráulicos existentes de los países participantes. Se documentarán las diferencias en escalas, clasificaciones, unidades, terminología y otros aspectos relevantes que afecten la comparabilidad regional. Los datos deberán formatearse según las especificaciones del Observatorio Regional de la Amazonía (ORA).

  - Modelo conceptual y mapas de SAA: caracterización conceptual y espacial integrada de la arquitectura del acuífero, el flujo de agua subterránea, la recarga/descarga, las interacciones agua subterránea-agua superficial y las áreas de incertidumbre. Se documentarán las suposiciones y limitaciones derivadas de las brechas de datos y conocimientos.

  - Evaluación de las deficiencias en conocimientos y datos: identificación y, cuando corresponda, delimitación espacial de las principales deficiencias en los conocimientos científicos existentes, los estudios, la disponibilidad de datos, la cobertura geográfica, las metodologías y el monitoreo que limitan la comprensión actual del SAA.

  - Agenda prioritaria de investigación y monitoreo: cartera priorizada de oportunidades de investigación y monitoreo, que incluye metodologías recomendadas, áreas prioritarias y secuencia de actividades.

  - Hoja de ruta de investigación: hoja de ruta estratégica que traduce los hallazgos científicos en recomendaciones prácticas para futuras investigaciones, monitoreo, integración de datos y gestión sostenible de las aguas subterráneas.

- Nota: Proporcione un informe ejecutivo en forma de presentación (PowerPoint o similar) a los países.

PRODUCTO 3: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, incluyendo procesos atmosféricos y procesos de la superficie terrestre bajo condiciones de cambio climático, identificación de brechas en el conocimiento científico, estudios e información existentes, y oportunidades para futuras investigaciones. Esta actividad incluirá procesos atmosféricos como los ríos voladores de la selva amazónica (un factor importante que modula los patrones de precipitación), procesos de la superficie terrestre y condiciones de cambio climático (Actividad 1.1.1.2).

El informe relativo a este producto deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:

  - Evaluación integral del estado del arte: revisión de las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas y su relación con los procesos atmosféricos y de la superficie terrestre en toda la Amazonía, utilizando como fuentes publicaciones revisadas por pares, literatura gris e información nacional y regional.

  - Modelo conceptual de atmósfera, superficie y aguas subterráneas: conceptualización integrada, basada en la información y los datos disponibles, de la precipitación, la evapotranspiración, el transporte de humedad atmosférica («ríos voladores»), los procesos del suelo, la recarga de aguas subterráneas, la descarga fluvial, los intercambios (globales) entre aguas subterráneas y superficiales, y los datos de monitoreo de acuíferos. Se debe incluir una descripción de las escalas espaciotemporales que aborden la interacción de estos procesos. Se deben describir las escalas espaciales y temporales relevantes y las áreas de incertidumbre.

  - Base de datos geoespacial integrada y mapas: compilación, estandarización, armonización y análisis espacial de conjuntos de datos atmosféricos, climáticos, de superficie terrestre, hidrológicos, hidrogeológicos y de teledetección, incluyendo mapas de zonas de interacción prioritaria y vulnerabilidad. Se documentarán las diferencias que afecten a la comparabilidad regional. Los datos deberán formatearse según las especificaciones de ORA.

  - Evaluación del cambio climático y del uso del suelo: evaluación, basada en estudios existentes e información disponible, de cómo el cambio climático, la deforestación, la degradación forestal y otros cambios en la superficie terrestre pueden afectar el reciclaje de la humedad atmosférica, las precipitaciones, la recarga de aguas subterráneas, la escorrentía superficial, los caudales de los ríos y las interacciones entre aguas subterráneas y superficiales.

  - Evaluación de brechas, incertidumbres y oportunidades: identificación de las principales brechas e incertidumbres en el conocimiento científico existente, los estudios, las observaciones, los datos y la modelización relacionados con las interacciones entre aguas superficiales y subterráneas, incluidas las áreas prioritarias donde se requiere investigación adicional.

  - Hoja de ruta integrada para la investigación y el monitoreo: recomendaciones priorizadas para la modelización acoplada de la atmósfera, la superficie y las aguas subterráneas en escenarios climáticos futuros.

- Nota: Proporcione un informe ejecutivo en forma de presentación (PowerPoint o similar) a los países.

PRODUCTO 4: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los esfuerzos de monitoreo existentes basados en mediciones in situ y teledetección, incluyendo la estimación del almacenamiento de agua, nivel freático, extracción, deformación superficial, entre otros parámetros, e identificación de brechas y oportunidades. Se realizará un inventario de la infraestructura y los datos de monitoreo existentes y en curso (geometría del acuífero, identificación de la recarga y descarga del acuífero, litología y tipo de suelo, porosidad, permeabilidad, transmisividad y conductividad vertical, dirección del flujo, pH, salinidad, entre otros). Se realizará un análisis basado en teledetección para estimar el almacenamiento de agua subterránea, la anomalía del almacenamiento de agua subterránea, la tendencia y los ajustes estacionales, así como los cambios debidos a las etapas hidrológicas (Actividad 1.1.1.3).

El informe relativo a este producto deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:

  - Inventario y evaluación de la infraestructura de monitoreo existente: inventario georreferenciado exhaustivo de las actividades de monitoreo in situ y por teledetección existentes, la infraestructura, los conjuntos de datos, los parámetros medidos, la cobertura espacial y temporal, la frecuencia de monitoreo y la accesibilidad a los datos. Se requiere un inventario detallado de los países miembros.

  - Base de datos integrada de monitoreo hidrogeológico: Base de datos estructurada, georreferenciada y armonizada de los niveles de agua subterránea disponibles, extracciones, indicadores de recarga/descarga, geometría y propiedades del acuífero, litología, características del suelo, parámetros hidráulicos, hidroquímica, observaciones de aguas superficiales e información sobre deformaciones superficiales. Se deberán documentar las fuentes de datos, las unidades, las referencias temporales y espaciales, y las limitaciones pertinentes. Los datos deberán formatearse según las especificaciones del Observatorio Regional de la Amazonía (ORA).

  - Almacenamiento de agua subterránea y evaluación de anomalías en el almacenamiento: Análisis regional basado en teledetección y estimaciones del almacenamiento de agua subterránea y sus anomalías, incluidos patrones espaciales, tendencias a largo plazo, variabilidad estacional y cambios interanuales.

  - Dinámica de las aguas subterráneas y evaluación de las fases hidrológicas: Análisis de las respuestas de las aguas subterráneas a las fases hidrológicas estacionales e interanuales, incluidas las inundaciones, las sequías, los períodos de recarga, las condiciones de bajo caudal y otros extremos hidrológicos.

  - Monitoreo integrado y evaluación de la falta de datos: Integración y, cuando sea técnicamente factible, validación de observaciones in situ y de teledetección, con identificación de deficiencias de monitoreo espaciales, temporales y específicas de parámetros, así como áreas prioritarias para observaciones adicionales. Se requiere un análisis de los protocolos de monitoreo para los procesos de aguas subterráneas. Se evaluarán y documentarán los protocolos de monitoreo de aguas subterráneas existentes y las diferencias entre países.

  - Estrategia y hoja de ruta para el monitoreo de SAA: Recomendaciones para un sistema integrado de monitoreo a largo plazo que combine pozos, estaciones hidrológicas, geofísica, gravimetría satelital, teledetección y otras tecnologías, incluyendo ubicaciones prioritarias, parámetros, frecuencia, estándares y procedimientos de gestión de datos.

- Nota: Proporcione un informe ejecutivo en forma de presentación (PowerPoint o similar) a los países.

PRODUCTO 5: Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los procesos de aguas subterráneas a la escala de los ocho sitios piloto (técnicas de refinamiento de escala – downscaling- en teledetección) y descripción de brechas y oportunidades. El análisis basado en teledetección de la Actividad 1.1.1.3 será refinado (downscaling) desde la escala de los SAA hasta la escala de los sitios piloto (Actividad 1.1.1.4). Hay ocho pilotos, y las escalas de subcuenca alrededor de los pilotos (archivos shapefile) se compartirán con los consultores. Este producto se considerará como evaluaciones iniciales para los 8 pilotos. Se esperan informes separados para cada piloto.

El informe correspondiente a este producto para cada piloto deberá incluir, como mínimo, La siguiente información:

  - Evaluación de los procesos de aguas subterráneas en sitios piloto: evaluación e interpretación detalladas de la recarga, descarga y dinámica de almacenamiento de aguas subterráneas, fluctuaciones del nivel freático e interacciones entre aguas subterráneas y superficiales a la escala espacial de los sitios piloto seleccionados.

  - Productos de aguas subterráneas de alta resolución: Estimaciones mejoradas espacial y temporalmente del almacenamiento de aguas subterráneas, anomalías del almacenamiento de aguas subterráneas y, cuando sea factible, variaciones del nivel de las aguas subterráneas/nivel freático derivadas mediante técnicas de refinamiento de escala en teledetección.

  - Conjunto de datos integrados de teledetección y mediciones in situ: conjuntos de datos armonizados de sitios piloto que integran observaciones satelitales, monitoreo de aguas subterráneas, observaciones hidrológicas, variables climáticas, características de la superficie terrestre e información hidrogeológica.

  - Validación, incertidumbre y evaluación del rendimiento: Evaluación de la precisión, la incertidumbre, las limitaciones y la transferibilidad de los productos de aguas subterráneas a escala redefinida (downscaling) utilizando las observaciones in situ disponibles.

  - Metodología y hoja de ruta para el refinamiento de escala (downscaling) para los sitios piloto: metodología documentada y recomendaciones para aplicar el enfoque de redefinición de escala (downscaling) a otras regiones de Amazon (zonas prioritarias en el Resultado 1.1.2), incluidos los conjuntos de datos necesarios, la infraestructura de monitoreo, los métodos de procesamiento y otros temas relevantes.

  - Brechas y oportunidades (basadas en la propuesta técnica del proyecto piloto): Con base en la información disponible, describa las brechas y oportunidades del monitoreo y análisis de aguas subterráneas a la escala que rodea a los proyectos piloto, tomando como referencia la propuesta técnica del país.

- Nota: Proporcione un informe ejecutivo en forma de presentación (PowerPoint o similar) a los países.

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Los productos deben entregarse respetando los siguientes detalles:

- Los informes de cada producto deberán presentarse en versiones en inglés y español, en formato editable y en formato PDF.

- Según corresponda a cada producto, el consultor deberá proporcionar los datos y las bases de datos utilizadas y generadas durante el análisis en formatos estructurados y editables (por ejemplo, Excel, CSV u otros formatos apropiados). Los datos deberán estar organizados y documentados de acuerdo con las especificaciones del Observatorio Regional de la Amazonía (ORA) y el Plan de Gestión de Datos del Proyecto. Se proporcionarán los metadatos correspondientes, incluyendo, según corresponda, la fuente de datos, la descripción, las unidades, la referencia espacial y temporal, el procesamiento o la transformación aplicada y las limitaciones pertinentes.

- Los mapas y conjuntos de datos geoespaciales utilizados o generados durante la consultoría deberán entregarse en formatos editables compatibles con SIG, incluyendo tablas de atributos asociadas, información del sistema de referencia de coordenadas, metadatos y demás información de apoyo necesaria para su interpretación y reutilización. Los datos ráster y vectoriales deberán proporcionarse en formatos geoespaciales estándares adecuados, de acuerdo con las especificaciones de ORA y el Plan de Gestión de Datos del Proyecto.

- Se proporcionará una base de datos bibliográfica estructurada y editable que contenga las publicaciones revisadas por pares, la literatura gris, los informes técnicos, la información nacional y regional, y otras fuentes documentales consultadas para la consultoría. Como mínimo, la base de datos deberá identificar la referencia, el tipo de fuente, el año, la cobertura geográfica, el área temática y la información de acceso o de la fuente, cuando esté disponible.

- Todas las figuras, gráficos, diagramas, modelos conceptuales y demás elementos gráficos elaborados para los informes deberán entregarse también en formatos editables o reproducibles, junto con los datos subyacentes utilizados para su elaboración, cuando proceda.

- Los conjuntos de datos de teledetección y los productos derivados generados en virtud de los Productos 4 y 5, incluidos mapas, conjuntos de datos ráster, series temporales, estimaciones de almacenamiento de agua subterránea, anomalías de almacenamiento de agua subterránea y productos obtenidos mediante refinamiento de escala (downscaling), deberán entregarse en formatos editables o reutilizables adecuados, junto con los metadatos y la documentación metodológica correspondientes.

- Se deberá presentar un resumen de cada producto en formato PowerPoint editable, tanto en inglés como en español.

NOTA: Todos los archivos digitales deberán estar claramente organizados por producto y acompañados de la documentación suficiente para garantizar su trazabilidad, interpretación, reproducibilidad y uso posterior por parte de OTCA, ORA, los países participantes y las actividades posteriores del Proyecto.

- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato con la firma consultora será de modalidad "todo incluido". El valor ofertado deberá comprender la totalidad de los costos en los que pueda incurrir la firma y su equipo consultor para el cumplimiento de los objetivos y la entrega de los productos establecidos en estos Términos de Referencia, incluidos honorarios, materiales, organización de talleres virtuales, subcontrataciones, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra carga fiscal aplicable, y cualquier otro rubro necesario. No se reconocerán costos adicionales a los consignados en la propuesta financiera.

El valor deberá expresarse en dólares de los Estados Unidos de América (USD). La firma será responsable del pago de todos los impuestos y obligaciones fiscales que correspondan según la legislación aplicable, y estos no serán reembolsados por la OTCA.

La firma será responsable de conformar el equipo necesario, incluidos los especialistas nacionales que considere pertinentes, así como de su contratación, remuneración y coordinación. La modalidad de vinculación, la duración y la dedicación de cada integrante del equipo serán definidas por la firma en su propuesta, conforme a los requerimientos técnicos y al cronograma del proyecto, y no generarán relación laboral alguna con la OTCA.

| No. | Entregables | Plazo máximo de Entrega | Porcentaje del Pago |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Plan de trabajo con metodología y cronograma | # 14 días calendarios desde la firma del contrato | # 10% |
| 2 | Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la caracterización física del SAA. | # 90 días calendarios desde la firma del contrato | # 20% |
| 3 | Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de la interacción entre aguas superficiales y subterráneas | # 150 días calendarios desde la firma del contrato | # 25% |
| 4 | Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los esfuerzos de monitoreo | # 210 días calendarios desde la firma del contrato | # 25% |
| 5 | Revisión, síntesis e interpretación del estado del arte de los procesos de aguas subterráneas a escala de los ocho sitios piloto | # 270 días calendarios desde la firma del contrato | # 20% |

- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El manejo de la información estará sujeto a las políticas de confidencialidad del PNUMA y del SP/OTCA; antes de divulgar documentos internos, o documentos que, en virtud de su contenido o las circunstancias de su creación o comunicación, deban considerarse confidenciales, se deberá obtener el consentimiento expreso por escrito del PNUMA a través del SP/OTCA, que actúa como entidad ejecutora.

Los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual sobre los materiales producidos en el marco de esta consultoría se regirán por el Acuerdo de Cooperación del Proyecto entre el PNUMA y SP/OTCA y se reflejarán en el contrato de consultoría. El consultor no podrá publicar, distribuir ni reutilizar los productos sin la autorización previa por escrito de SP/OTCA y el PNUMA, según corresponda. La información, los datos, los mapas, las metodologías y demás materiales preexistentes seguirán siendo propiedad de sus respectivos autores. Los datos proporcionados por los países participantes o las instituciones asociadas se utilizarán y compartirán únicamente de conformidad con las condiciones establecidas por los respectivos propietarios de los datos. Todas las fuentes, licencias, restricciones y reconocimientos requeridos deberán estar claramente documentados en los productos y sus metadatos asociados.

- UBICACIÓN Y MODALIDAD DE TRABAJO

El equipo consultor (institución/empresa) prestará sus servicios en sus propias oficinas y mantendrá contacto virtual con la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). Los viajes, las consultas presenciales o los talleres de validación solo serán necesarios si se han acordado previamente y se reflejan en el plan de trabajo y la propuesta financiera aprobados.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La empresa adjudicada deberá cumplir con los criterios detallados a continuación:

- Documentos a presentar

| N.º | Criterio | Descripción | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentación completa y en plazo | ¿Presentó todos los documentos de la oferta dentro del plazo establecido? | Cumple/No Cumple |
| 2 | Documento de constitución | ¿Presentó el documento de constitución o registro legal de la firma en su país de origen? | Cumple/No Cumple |
| 3 | Perfil de la Empresa | ¿Presentó el perfil de la empresa? | Cumple/No Cumple |
| 4 | Experiencia general | ¿Demuestra experiencia en al menos tres (3) proyectos completados durante los últimos diez (10) años, relacionados con recursos hídricos, aguas subterráneas, hidrología, hidrogeología, evaluación ambiental u otros campos relacionados con el agua? | Cumple/No Cumple |
| 5 | Experiencia específica | ¿Tiene experiencia en al menos un proyecto de recursos hídricos regiones tropicales, cuencas transfronterizas, grandes cuencas o regiones ambientalmente complejas? | Cumple/No Cumple |
| 6 | Equipo clave | ¿Presentó los CV completos y firmados del equipo clave, con cartas de compromiso de disponibilidad? | Cumple/No Cumple |
| 7 | Validez de la oferta | ¿La oferta tiene una validez de 90 días calendario desde la fecha límite de presentación?" | Cumple/No Cumple |
| 8 | Oferta económica separada | ¿Presentó la oferta económica en un documento separado de la propuesta técnica? Incluir información económica en la propuesta técnica es causal de descalificación. | Cumple/No Cumple |

- Evaluación técnica (80 puntos)

| Experiencia de la Empresa |  | Puntos | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiencia General | La empresa consultora deberá demostrar experiencia profesional relevante en los campos de recursos hídricos, ciencias ambientales, ciencias de la tierra u otras áreas relacionadas. Deberá demostrar experiencia en al menos tres (3) proyectos completados durante los últimos diez (10) años, relacionados con recursos hídricos, aguas subterráneas, hidrología, hidrogeología, evaluación ambiental u otros campos relacionados con el agua. | 10 | 20 |
| Experiencia Específica | Deberá haber realizado al menos un (1) proyecto de un año de duración en el cual se involucre recursos de aguas subterráneas, evaluaciones hidrogeológicas, caracterización de acuíferos, interacciones entre aguas superficiales y subterráneas, monitoreo de recursos hídricos o estudios técnicos comparables. Al menos 2 años de experiencia especifica en Análisis integrado de datos y análisis espacial: Experiencia en proyectos que involucren SIG, teledetección, análisis espacial, bases de datos ambientales o hidrológicas, o la integración de múltiples fuentes de información científica y técnica. Al menos 5 años de experiencia en la Cuenca Amazónica o en otras regiones tropicales, cuencas transfronterizas, grandes cuencas o regiones ambientalmente complejas. | 10 |  |

| Equipo Clave |  | Nivel de Evaluación |  | Puntos totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinador del Equipo / Líder del Equipo | Experiencia general | General |  |  |
|  | • Título universitario en hidrogeología, geología, hidrología, recursos hídricos, ciencias ambientales, ciencias de la tierra, ingeniería u otro campo relevante. | Si (1 puntos) | Muy satisfactorio | 5 |
|  |  | No (0 puntos) | No cumple |  |
|  | • Deberá contar con un título de doctorado (PhD) en un campo relevante. | Si (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | No (0 puntos) | No cumple |  |
|  | • Al menos diez (10) años de experiencia profesional en recursos hídricos, aguas subterráneas, hidrogeología, hidrología u otros campos estrechamente relacionados. | ≥ 10 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 10 años de experiencia (0 puntos) | No cumple |  |
|  | Experiencia específica | Específica |  |  |
|  | • Experiencia demostrada en la Cuenca Amazónica relacionada con recursos hídricos u otros campos estrechamente relacionados. | ≥ 5 años de experiencia (3 puntos) | Muy satisfactorio | 8 |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | No cumple |  |
|  | • Experiencia demostrada en la coordinación o liderazgo de estudios técnicos multidisciplinarios relacionados con recursos hídricos, aguas subterráneas, hidrogeología, evaluación ambiental u otros campos estrechamente relacionados. | ≥ 5 años de experiencia (3 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | No cumple |  |
|  | • La experiencia en cuencas transfronterizas u otros contextos ambientales comparables se considerará relevante. | ≥ 5 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | Poco satisfactorio |  |
| Equipo de Especialistas Tecnicos | Experiencia general | General |  |  |
|  | • Título universitario en hidrogeología, geología, hidrología, recursos hídricos, ciencias ambientales, ciencias de la tierra, ingeniería u otro campo relevante. | Si (2 puntos) | Muy satisfactorio | 5 |
|  |  | No (0 puntos) | No cumple |  |
|  | • Títulos de posgrado son deseables. | Si (1 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | No (0 puntos) | Poco satisfactorio |  |
|  | • Al menos cinco (5) años de experiencia profesional en recursos hidricos | ≥ 5 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | No cumple |  |
|  | Experiencia específica | Específica |  |  |
|  | • Conocimientos especializados en aguas subterráneas y geología: hidrogeología, caracterización de acuíferos, modelización de aguas subterráneas, hidrogeoquímica e hidrología isotópica. | ≥ 5 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio | 8 |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | Poco satisfactorio |  |
|  | • Experiencia en hidrología y clima: interacción entre aguas superficiales y subterráneas, hidrología, ecohidrología, ciencias atmosféricas, reciclaje de la humedad en la Amazonía y modelización climática. | ≥ 5 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | Poco satisfactorio |  |
|  | • Experiencia en observación de la Tierra: teledetección, gravimetría satelital, teledetección hidrológica y redefinición de escalas (downscaling/upscaling) mediante teledetección. | ≥ 5 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | Poco satisfactorio |  |
|  | • Experiencia en datos e integración: SIG, análisis espacial, gestión de bases de datos, análisis estadístico, evaluación de la incertidumbre e integración de conjuntos de datos de múltiples fuentes. | ≥ 5 años de experiencia (2 puntos) | Muy satisfactorio |  |
|  |  | < 5 años de experiencia (0 puntos) | Poco satisfactorio |  |
| Dominio de Idiomas | El Coordinador del Equipo y/o los miembros designados responsables de la coordinación con la OTCA y los Países Miembros deberán contar con un nivel de dominio suficiente del español y del inglés para participar en reuniones técnicas y preparar o revisar la documentación del proyecto. | Dominio Inglés - español |  | 4 |

| Propuesta técnica |  | Ponderación Total | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprensión de los objetivos y el alcance de los TdR | Presentación de la propuesta fiel y exacta de la información requerida, limitándose estrictamente a la copia de los datos solicitados sin incluir análisis, interpretaciones ni valoraciones adicionales | 7 | 30 |
|  | La propuesta está orientada al cumplimiento de los objetivos bajo un análisis crítico de la información, que incluye observaciones detalladas a cada objetivo y a las actividades planteadas. |  |  |
| Metodología para los cinco productos (integración y armonización de datos de los ocho países, teledetección y refinamiento de escala hasta los sitios piloto) | La propuesta describe de manera detalla y separada los enfoques conceptuales y metodología a aplicarse. | 15 |  |
|  | Presenta indicadores claros que logren medir el alcance de las actividades según el avance hacia los objetivos em términos cualitativos |  |  |
| Plan de trabajo, cronograma coherente con los plazos de entrega, coordinación con los países, talleres de validación y gestión de riesgos | La propuesta incluye un cronograma coherente de implementación. | 8 |  |
|  | El Plan de Trabajo propuesto indica responsables para actividades y recursos asignados |  |  |

- Propuesta económica y gastos de administración (20 puntos)

Propuesta económica detallada, que incluya el presupuesto total desagregado por rubros, identificando de manera explícita los honorarios, gastos operativos, logísticos y los gastos de administración (los gastos de administración no deben superar el 10% del total del presupuesto), los cuales deberán ser razonables, proporcionales y coherentes con la magnitud y complejidad de la consultoría. La propuesta económica deberá guardar estricta coherencia con la propuesta técnica, el plan de trabajo y el cronograma de productos, y reflejar con claridad los costos asociados a la ejecución efectiva de las actividades y la entrega de los resultados previstos.

- DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN:

La entidad contratada dependerá de la Secretaría Permanente de la SP/OTCA y estará bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto Sistema de Acuíferos Amazónicos. El Coordinador y la SP/OTCA aprobarán los productos de la Consultoría.

- METODOLOGÍA DE TRABAJO

El consultor aplicará una metodología participativa e iterativa, que incluirá:

    - Reunión inicial para la validación del alcance y el cronograma.

    - Entregas progresivas por producto.

    - Rondas de revisión y retroalimentación.

    - Validación final por parte del supervisor técnico designado.

    - Entrega formal de los productos finales editables.

- DECLARACIÓN DE COMPROMISO

DECLARACIÓN DE COMPROMISO

Convocatoria de Licitación N.º 004/2026: Contratación de servicios de consultoría para la evaluación del estado actual de los recursos de aguas subterráneas, basada, entre otros, en estudios geológicos, geofísicos, hidráulicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de hidrología isotópica e hidrogeológicos.

Lugar y fecha: [ciudad, país], [día] de [mes] de [año]

Señores

Secretaría Permanente de la OTCA / Unidad de Coordinación del Proyecto SAA

Yo, [nombre completo], identificado/a con [tipo y número de documento de identidad], en mi calidad de [cargo] y representante legal de [razón social de la firma], con domicilio en [dirección, ciudad, país], declaro bajo mi responsabilidad lo siguiente:

  - Aceptación de las bases. Conozco y acepto íntegramente los Términos de Referencia, las bases y los anexos de la presente convocatoria, así como las condiciones contractuales que se deriven de ellos.

  - Veracidad de la información. Toda la información y los documentos presentados en la oferta son verdaderos, completos y verificables. Autorizo a la OTCA a comprobarlos. Entiendo que cualquier falsedad es causal de descalificación o de terminación del contrato, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

  - Elegibilidad y ausencia de conflicto de interés. La firma y los integrantes de su equipo no tienen conflicto de interés real, potencial ni aparente con la OTCA, con el proyecto SAA, con sus financiadores ni con las personas que participan en la evaluación de las ofertas. Me comprometo a informar de inmediato cualquier situación que pueda generarlo. La firma no se encuentra inhabilitada, suspendida ni sancionada por organismos internacionales o por las autoridades de su país.

  - Validez de la oferta. Mantendré la oferta vigente por un mínimo de [90] días calendario contados desde la fecha límite de presentación.

  - Oferta económica. El valor ofertado es en dólares de los Estados Unidos de América (USD), bajo la modalidad “todo incluido”, e incluye honorarios, materiales, talleres virtuales, traducciones, subcontrataciones, impuestos, tasas y toda otra carga fiscal aplicable. No solicitaré reconocimiento de costos adicionales a los consignados en la propuesta financiera.

  - Equipo propuesto. Cada integrante del equipo clave ha confirmado su disponibilidad y su compromiso de participar en la ejecución del contrato. No reemplazaré a ningún integrante sin autorización previa y por escrito de la OTCA, y cualquier sustituto tendrá un perfil igual o superior al ofertado.

  - Cumplimiento de plazos y calidad. Me comprometo a entregar los productos en los plazos, idiomas (español e inglés) y formatos establecidos en los Términos de Referencia, incluidos los datos, bases de datos, mapas y presentaciones exigidos, y a realizar los talleres de validación con los países miembros.

  - Ética e integridad. La firma no ha ofrecido, dado ni recibido, ni lo hará, ventajas indebidas relacionadas con este proceso o con el contrato. No incurrirá en fraude, corrupción, colusión, coerción ni prácticas obstructivas. No participará en acuerdos con otros oferentes para limitar la competencia.

  - Confidencialidad y propiedad intelectual. Mantendré la confidencialidad de la información a la que acceda y no publicaré, distribuiré ni reutilizaré los productos sin autorización previa y por escrito del PNUMA, a través de la SP/OTCA. Acepto que los derechos de propiedad intelectual sobre los productos se rijan por el Acuerdo de Cooperación del Proyecto y por el contrato de consultoría.

  - Subcontratación. Solo subcontrataré servicios en los términos que autoricen las bases, y seré plenamente responsable ante la OTCA por las actividades subcontratadas. No existirá relación laboral alguna entre la OTCA y la firma ni su personal.

  - Aceptación de la evaluación. Acepto que la OTCA puede rechazar cualquier oferta, declarar desierta la convocatoria o cancelarla, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización.

Firmo la presente declaración en señal de conformidad.

Firma y sello (firma original o electrónica validada) Nombre completo: [ ] Cargo: [ ] Razón social de la firma: [ ] Documento de identidad / registro de la firma: [ ]

Anexo 2 – Localización geográfica de los proyectos piloto

| Piloto | Sitio del proyecto | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
| i | Cobija (Bolivia) | -11,0274 | -68,7674 |
|  | Brasiléia/Epitaciolândia (Brasil) | -11,0133 | -68,7440 |
| ii | Pando-Beni-La Paz (Bolivia) | -12,5838 | -67,6510 |
| iii | Puerto Asis (Colombia) | 0,5002 | -76,5004 |
|  | Valle del Guamuez (Colombia) | 0,4197 | -76,9005 |
|  | San Miguel (Colombia) | 0,3251 | -76,8754 |
| iv | Orellana (Ecuador) | -0,4711 | -76,9875 |
| v | Georgetown (Guyana-Surinam) | 6,8013 | -58,1551 |
| vi | Coronel Portillo (Perú) | -8,3929 | -74,5826 |
| vii | Kwamalasamutu (Surinam) | 2,3562 | -56,7945 |
|  | Kawemhaken (Surinam) | 3,4215 | -54,0278 |
| viii | San Carlos de Rio Negro (Venezuela) | 1,9189 | -67,0554 |

Figura 1.1. Ríos principales de la Cuenca Amazónica, junto con las delimitaciones biogeográficas y de cuenca hidrográfica. Nótese que la delimitación es diferente para la cuenca hidrográfica superficial y los sistemas de acuíferos. Los ocho proyectos piloto se muestran en la figura.